Лабораторная работа №6

Тема: Разработка документов высокого уровня: Видение и границы проекта

Группа: ИВТ31Б   |   ФИО: Хисматулин Азамат

Название кейса: «Умный фитнес-трекер» (кейс №1, из ЛР №1)

# 1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО ЗАПРОСА

Исходный запрос (черновик v0.1, из ЛР №1): 1) трекер должен мотивировать на спорт; 2) данные о пульсе и сне должны быть точными; 3) приложение должно синхронизироваться быстро; 4) дизайн должен быть стильным; 5) заряда батареи должно хватать надолго.

## 1.1. Анализ запроса заказчика (разделение «ЧТО» и «КАК»)

| Элемент запроса | Это «ЧТО» или «КАК»? | Реконструированная бизнес-цель |
| --- | --- | --- |
| «Трекер должен мотивировать на спорт» | ЧТО (проблема/цель) | Повысить вовлечённость и удержание пользователей (D30/MAU): рынок терпит отток после первого месяца, продукт должен делать результат видимым |
| «Данные должны быть точными» | ЧТО (проблема/цель) | Сформировать доверие пользователей к продукту через проверяемую точность: недоверие к данным ведёт к возвратам и негативным отзывам |
| «Синхронизироваться быстро» | ЧТО (проблема/цель) | Обеспечить актуальность данных для пользователя: задержки/потери данных обесценивают продукт и вызывают обращения в поддержку |
| «Дизайн должен быть стильным» | ЧТО (цель, размыто) | Воспринимаемое качество: внешний вид должен соответствовать аудитории 18–35 и вызывать доверие (детализируется как NFR: юзабилити-тест, WCAG) |
| «Заряда должно хватать надолго» | ЧТО (проблема/цель) | Автономность, при которой пользователь не выбывает из трекинга: ежедневная зарядка прерывает привычку; цель — не менее 7 дней работы |

Важное наблюдение: в запросе заказчика нет ни одного «КАК» — не названы технологии, UI-элементы, конкретные функции. Это хороший знак: заказчик говорит о проблемах, а не навязывает решения, и аналитикам остаётся свободное пространство для выбора оптимальной реализации.

## 1.2. Уточняющие вопросы к заказчику (выявление неозвученных бизнес-потребностей)

Какими конкретными показателями (KPI) мы будем измерять успех проекта в первые 12 месяцев: какое удержание (D30), MAU и снижение возвратов компания считает достаточными, и какую допустимую погрешность пульса/сна вы готовы гарантировать рынку?

Кто приоритетная целевая аудитория первой версии — начинающие в ЗОЖ или опытные спортсмены? От этого зависит приоритизация: система мотивации (цели, streak) против углублённой аналитики и точности измерений.

За счёт чего удерживаем целевую цену устройства: какие характеристики (тип сенсоров, GPS, память) готовы урезать, и есть ли ограничения по поставщику сенсоров, влияющие на обещанную точность?

# 2. БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ

## 2.1. Бизнес-предпосылки и бизнес-возможность

Бизнес-предпосылки: рынок носимых фитнес-устройств растёт, но у массовых трекеров острейшая проблема — отток: большая часть пользователей перестаёт пользоваться устройством уже в первый месяц. По данным нашего анализа (ЛР №1), корневая причина размытых требований и, как следствие, слабого продукта — отсутствие количественных критериев качества; по гипотезам ЛР №3 пользователи бросают трекер, потому что не видят прогресса и не доверяют данным. Конкуренты закрывают либо премиальную точность (высокая цена, недоступная массовому покупателю), либо дешёвый «счётчик шагов» без мотивационного контура.

Бизнес-возможность: занять нишу «удержания» — доступный трекер, который превращает активность в видимый результат и делает данные заслуживающими доверия. Ожидаемый эффект: рост MAU за счёт удержания, снижение возвратов по причине «не оправдал ожиданий», снижение нагрузки на техподдержку за счёт понятности продукта.

## 2.2. Цели бизнеса (SMART)

SMART-методология: цель должна быть Specific (конкретной — что именно), Measurable (измеримой — по какой метрике), Achievable (достижимой — реалистична ли при наших ресурсах), Relevant (релевантной — зачем это бизнесу) и Time-bound (ограниченной во времени — к какому сроку).

| № | Цель (SMART-формулировка) | Метрика | Срок достижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличить ежемесячную активную аудиторию (MAU) приложения на 30% после релиза | MAU (аппаратная аналитика) | 6 месяцев после релиза |
| 2 | Снизить количество возвратов устройства по причине «не оправдал ожиданий» на 50% | Доля возвратов с этой причиной (служба возврата) | 12 месяцев после релиза |
| 3 | Довести 30-дневное удержание (D30) до уровня не ниже 40% | D30 (проджекшн-когорта бета- и продакшн-пользователей) | 3 месяца после релиза |
| 4 | Обеспечить, чтобы 95% сеансов синхронизации завершались менее чем за 5 секунд при объёме до 1 МБ | P95 времени синхронизации (нагрузочное тестирование + telemetry) | Релиз MVP |
| 5 | Достичь доли пользователей, установивших персональную цель в первую неделю, не ниже 60% | Воронка онбординга (аналитика событий) | 2 месяца после релиза |

# 3. ГРАНИЦЫ РЕШЕНИЯ

## 3.1. Видение продукта (Product Vision Statement)

Для людей 18–35 лет, которые решили вести более активный образ жизни, но бросают фитнес-трекеры в первый месяц, у которых нет видимого прогресса и нет доверия к данным устройства, наш продукт «Пульс» является фитнес-трекером и приложением, превращающими активность в видимый результат, в отличие от классических «считалок шагов» и премиальных трекеров, недоступных по целевой цене, наш продукт сочетает доверенную точность данных с системой мотивации (цели, серии, напоминания) и показывает пользователю, зачем эти данные важны.

## 3.2. Коробка с видением (Vision Box)

| Сторона коробки | Содержимое |
| --- | --- |
| Лицевая сторона | «Пульс» — логотип: линия кардио-пульса, формирующая восходящий тренд. Слоган: «Видь свой прогресс. Каждый день.» |
| Обратная сторона (главные функции) | 1) Автофиксация шагов, калорий и сна; 2) Личные цели и счётчик серии (streak); 3) Индикатор точности данных с объяснением измерений; 4) Синхронизация за 5 секунд; 5) Недельный дашборд прогресса; 6) Push-уведомления и мягкие напоминания; 7) 7 дней работы без зарядки; 8) Анализ пульса и сна |
| Боковая сторона (для кого) | Люди 18–35 лет: начинающие в ЗОЖ (студенты, первые шаги) и регулярные тренирующиеся, которым важна честная статистика без премиальной цены |
| Верхняя сторона (цена/модель) | Устройство — 7 990 руб. (разовая покупка), приложение бесплатное, без подписки и рекламы в первой версии |

## 3.3. Основные возможности (на уровне эпиков)

| ID | Название возможности | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| MF-01 | Онбординг и цели | Связка устройства с приложением, опрос о целях, установка и изменение личных целей |
| MF-02 | Фиксация активности | Автофиксация шагов, калорий, пульса, сна + ручное добавление тренировок |
| MF-03 | Визуализация прогресса | Дашборд (день/неделя), счётчик серии (streak), месячный отчёт |
| MF-04 | Мотивация и уведомления | Уведомления о достижении целей, вечерние напоминания, достижения (Future) |
| MF-05 | Доверие к данным | Индикатор точности, объяснение условий измерения, калибровка по пульсометру |
| MF-06 | Синхронизация и связь | Bluetooth-синхронизация ≤5 сек, фоновая синхронизация, режим офлайн |
| MF-07 | Батарея и устройство | 7 дней автономности, обновление прошивки, диагностика устройства |
| MF-08 | Поддержка | Встроенный диагностический помощник для call-центра, FAQ в приложении |

## 3.4. Предположения и зависимости

Предположения (что мы считаем верным, но не контролируем):

95% целевой аудитории имеют смартфон (iOS 15+ / Android 10+) и Bluetooth 4.2+;

пользователи установят приложение и дойдут до конца онбординга (отказ по воронке < 40%);

сенсорный модуль выбранного поставщика обеспечивает заявленную точность (пульс ±5%);

пользователи разрешат push-уведомления (не ниже 50%).

Зависимости (от чего мы зависим):

Поставка прототипа устройства поставщиком в срок до старта MVP-тестирования;

Юридическое согласование обработки данных о здоровье (специальная категория персональных данных, ФЗ-152) до запуска;

Ревью приложения в сторах (Apple App Store / Google Play) без критических замечаний;

Утверждение дизайн-концепции генеральным директором до старта разработки UI.

# 4. ЯВНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ (Scope Exclusions)

| № | Исключение (что НЕ делаем в версии 1.0) | Обоснование (почему?) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Социальные функции: обмен результатами с друзьями, лидерборды | Удвоение нагрузки на бэкенд и новые риски персональных данных; гипотеза удержания проверяется и без социального элемента — вверсии 2.0 |
| 2 | Интеграции с внешними сервисами (Strava, Apple Health, Google Fit) | Требуют API партнёров, юридической очистки и отдельного тестирования; Release 2 |
| 3 | AI-персонализация планов тренировок (ML-модели) | Нужна ML-команда и большой объём данных; в первой версии — правила (rule-based) |
| 4 | Веб-версия приложения | Аудитория живёт в смартфонах; экономим ресурс разработки для устройства и мобильных платформ |
| 5 | Медицинские функции (ЭКГ, SpO2, «медицинский режим») | Длительная медицинская сертификация, высокие юридические риски, не требуется для гипотезы удержания |
| 6 | Монетизация: в-приложение покупки, подписки | Сначала доказываем ценность продукта (MAU, D30), монетизация — отдельный проект |
| 7 | Приложение для тренеров/спортзалов | Отдельный рынок с отдельными процессами продаж; не входит в целевой скоуп MVP |

# 5. КОНТЕКСТ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

## 5.1. Классы пользователей

| Класс пользователя | Краткая характеристика | Ключевые потребности (из ЛР №3–№4) |
| --- | --- | --- |
| 1. Начинающий пользователь | Студент 18–25 лет, старт ЗОЖ, базовый цифровой опыт | Лёгкий старт, персональные цели, видимый прогресс, мотивация (US-01) |
| 2. Опытный спортсмен | 25–40 лет, регулярные тренировки, использует валидированное оборудование | Доверенная точность данных, детализация измерений (US-02) |
| 3. Участник корпоративных wellness-программ | Сотрудник компаний с программами здоровья | Отчёты для программы, мотивация, доступная цена устройства |
| 4. Специалист техподдержки (внутренний) | Сотрудник call-центра | Быстрая диагностика устройства пользователя, типовые сценарии (US-03) |

## 5.2. Ключевые стейкхолдеры (из карты ЛР №2)

| Роль в проекте | Представитель (кто это?) | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Генеральный директор | Утверждение бюджета и стратегии, приёмка продукта, решение о выходе на рынок |
| Владелец продукта | Product Owner | Приоритизация бэклога, принятие требований, взаимодействие с командой |
| Ключевой эксперт | Внешние медицинские консультанты (эксперты по сну и физиологии) | Валидация методик измерения и интерпретации данных о пульсе/сне |
| Представитель пользователей | Бета-тестер (начинающий пользователь, 21 год) | Оценка удобства онбординга и мотивационного контура, обратная связь |
| Инвестор/спонсор | Инвесторы компании | Контроль финансовой эффективности, контроль сроков выхода |

# 6. ПРОВЕРКА СВЯЗАННОСТИ (бизнес-цели ↔ возможности)

| Бизнес-цель (из 2.2) | Какие возможности её поддерживают? |
| --- | --- |
| Цель 1: MAU +30% | MF-01 (онбординг и цели), MF-03 (прогресс), MF-04 (мотивация) |
| Цель 2: возвраты −50% | MF-05 (доверие к данным), MF-06 (синхронизация), MF-07 (батарея) |
| Цель 3: D30 ≥ 40% | MF-01 (онбординг), MF-03 (дашборд, streak), MF-04 (уведомления) |
| Цель 4: синхронизация P95 < 5 сек | MF-06 (синхронизация и связь) |
| Цель 5: 60% устанавливают цель | MF-01 (онбординг-опрос, установка целей) |

# 7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕНИЯ (слайд для руководства/инвестора)

Название проекта: «Пульс» — фитнес-трекер и приложение

Ключевая проблема: большинство пользователей массовых трекеров бросают их в первый месяц — не видят прогресса и не доверяют данным

Видение: «Для людей 18–35, которые бросают трекеры в первый месяц, „Пульс“ превращает активность в видимый результат — в отличие от считалок шагов и дорогих премиальных устройств»

Главные бизнес-цели: MAU +30% за 6 мес., D30 ≥ 40%, возвраты −50% за год

Основные возможности: онбординг с персональными целями, автофиксация активности, дашборд прогресса с streak, мотивационные уведомления, индикатор точности данных

Что НЕ входит в MVP (главное исключение): социальные функции и интеграции с внешними сервисами — сначала доказываем удержание, потом масштабируем

# ВЫВОД ПО РАБОТЕ

Что нового я узнал о процессе стратегического планирования требований: увидел, как артефакты предыдущих лаб собираются в единый документ — проблемы ЛР №1 стали бизнес-предпосылками, карта ЛР №2 дала стейкхолдеров, гипотезы ЛР №3 и истории ЛР №4–№5 — возможности и границы. Документ «Видение и границы» — это «договор на понимание» между бизнесом и командой до начала разработки: он фиксирует ЧТО, ДЛЯ КОГО и В КАКИХ РАМКАХ, оставляя КАК за командой.

В чем основная сложность: заставить заказчика говорить о целях, а не о решениях (техника «зачем?») — даже в нашем случае, где запрос уже был на уровне проблем, «стильный дизайн» потребовал реконструкции в измеримое качество. И вторая сложность — смелость писать явные исключения: отказ от полезных функций (соцсеть, ML, интеграции) без чёткого обоснования разрушает доверие, а без них срывает сроки (scope creep).