Лекция 5

Матрица вопросов для первой встречи:

Пример:

1 – Проректор по образовательной деятельности университета

2 - Руководитель IT компании

1: «Нам нужно создать новую систему учёта успеваемости студентов Сказал проректор по образовательно. — Она должна обеспечить учет информации о всех сданных экзаменах и зачетах, а также об успеваемости студентов всех групп и направлений подготовки. Если руководителям программ или объединенному деканату нужна информация об успеваемости по каждому студенту, или группе или направленю то система должна представит такую информации. Система сэкономит уйму времени в получении информации Кроме того система позволит быстро создавать приказы на начисление стипендий студентам, а также на отчисление . Вы сможете создать такую систему скажем за пять месяцев».

Матрица вопросов для первой встречи с руководителем заказчика

Общие вопросы

| Категория | Вопросы |
| --- | --- |
| Общие цели проекта | 1. Каковы основные цели и задачи проекта? |
|  | 2. Какие результаты вы ожидаете получить в конце проекта? |
|  | 3. Как вы видите успех проекта? |
| Проблемы и вызовы | Какие основные проблемы вы хотите решить с помощью этого проекта? |
|  | Какие текущие процессы вызывают наибольшее беспокойство? |
|  | Есть ли у вас примеры ситуаций, когда существующая система не справлялась с задачами? |
| Стейкхолдеры | 1. Кто, по вашему мнению, является ключевыми стейкхолдерами проекта? |
|  | 2. Каковы их основные потребности и ожидания от проекта? |
|  | Как вы планируете вовлекать стейкхолдеров в процесс разработки? |
| Требования и ожидания | 1. Какие функциональные требования вы хотели бы видеть в новой системе? |
|  | 2. Есть ли у вас предпочтения по технологиям или платформам для реализации проекта? |
|  | 3. Каковы ваши ожидания по срокам реализации проекта? |
| Коммуникация и отчетность | 1. Как вы предпочитаете получать информацию о ходе проекта? |
|  | 2. Как часто вы хотите проводить встречи для обсуждения статуса проекта? |
|  | 3. Какие ключевые показатели эффективности (KPI) вы хотели бы отслеживать? |
| Планы на будущее | Есть ли планы по добавлению новых функций в систему в будущем? |
|  | Какие еще возможности вам хотелось бы видеть в системе? |
| Ресурсы и бюджет | 1. Какой бюджет вы выделили на проект? |
|  | 2. Какие ресурсы (человеческие, технические) у вас уже есть для реализации проекта? |
|  | 3. Есть ли у вас ограничения по времени или ресурсам, о которых нам следует знать? |
| Завершение интервью | 1. Есть ли что-то еще, что вы хотели бы добавить или обсудить? |
|  | 2. Кто еще из заинтересованных сторон может помочь в процессе (например, другие преподаватели, сотрудники отдела кадров)? |

Дополнительные вопросы (на примере кейса)

| Категория | Вопросы |
| --- | --- |
| Влияние на пользователей | Как текущие проблемы влияют на пользователей и их работу? |
|  | Какие последствия могут возникнуть, если эти проблемы не будут решены? |
| Обратная связь | Как вы собираете обратную связь от пользователей о текущих системах? |
|  | Есть ли у вас примеры конкретных ситуаций, когда пользователи сталкивались с проблемами? |
| Текущие процессы | Как в настоящее время осуществляется оценка успеваемости студентов? |
|  | Какие проблемы или ограничения есть в текущем процессе? |
|  | Кто отвечает за выставление оценок и как это происходит? |
| Оценка и ведомости | Какой формат оценок (например, 5-балльная система, буквенная система) будет использоваться? |
|  | Как преподаватели записывают оценки? Используются ли какие-либо инструменты или программы? |
|  | Нужны ли дополнительные функции, например, возможность добавления комментариев к оценкам? |
| Анализ успеваемости | Какие виды отчетов по успеваемости вам нужны? |
|  | Какую информацию должен содержать отчет? |
|  | Какова частота генерации отчетов (еженедельно, ежемесячно, по семестрам)? |
| Приказы и управление процессами | Какой процесс составления приказов об успеваемости? |
|  | Какие данные должны быть включены в приказы? |
|  | Как эти приказы будут использоваться после их создания? |
| Безопасность и доступ | Кто должен иметь доступ к системе? |
|  | Нужны ли разные уровни доступа для различных пользователей (например, преподаватели, администраторы)? |
|  | Как обеспечивается защита данных студентов? |
| Интеграция | Есть ли другие системы, с которыми система успеваемости должна интегрироваться (например, базы данных студентов, системы управления обучением)? |
|  | Нужна ли синхронизация с другими инструментами или платформами? |
| Пользовательский интерфейс | Каковы ваши ожидания относительно пользовательского интерфейса? Есть ли примеры, которые вам нравятся? |
|  | Какое обучение или поддержка могут понадобиться пользователям? |

Матрица проблем:

1. Основные категории

- Описание проблемы

- Влияние на пользователей

- Причины проблемы

- Приоритет (насколько эта проблема критична)

- Статус (текущий статус решения проблемы)

2. Структура матрицы

Создайте структуру таблицы, в которой перечислены все вышеуказанные категории.

| Описание проблемы | Влияние на пользователей | Причины проблемы | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкая успеваемость студентов | Студенты не могут отслеживать свои оценки | Отсутствие системы уведомлений | Высокий | Не решена |
| Сложности с доступом к системе | Пользователи теряют время на вход в систему | Неправильные настройки доступа | Средний | В процессе |
| Недостаток аналитики по успеваемости | Администраторы не могут принимать решения | Отсутствие отчетов и аналитических инструментов | Высокий | Не решена |
| Непонятный интерфейс | Пользователи испытывают трудности в навигации | Сложный и неинтуитивный дизайн | Высокий | В процессе |

3. Примеры описания проблем

Вот как можно формулировать описание проблем по этой структуре:

- Низкая успеваемость студентов: Студенты не могут отслеживать свои оценки из-за отсутствия системы уведомлений.

- Сложности с доступом к системе: Пользователи теряют время на вход в систему из-за неправильных настроек доступа.

Матрица пользователей и стейкхолдеров

1. Основные категории

- Имя/Роль (кто это?)

- Интересы (что важно для этого человека или группы?)

- Влияние (насколько сильно они могут повлиять на проект?)

- Уровень вовлеченности (насколько активно они участвуют в проекте?)

- Стратегия взаимодействия (как вы будете взаимодействовать с ними?)

2. Структура матрицы

| Имя/Роль | Интересы | Влияние | Уровень вовлеченности | Стратегия взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Успешная реализация проекта | Высокий | Высокий | Регулярные встречи и отчеты |
| Пользователь | Удобство и функциональность системы | Средний | Средний | Опросы и тестирование |
| Разработчик | Четкие требования и сроки | Высокий | Высокий | Совещания по планированию |
| Менеджер проекта | Своевременная доставка и управление рисками | Высокий | Высокий | Еженедельные статусы |
| Администратор | Поддержка и администрирование системы | Средний | Низкий | Обучение и документация |
| Тестировщик | Качество и стабильность системы | Средний | Средний | Регулярные тестирования и обратная связь |
| Бизнес-аналитик | Соответствие системы бизнес-требованиям | Высокий | Средний | Совещания по требованиям |
| Клиенты | Удовлетворение потребностей конечных пользователей | Высокий | Низкий | Опросы и обратная связь |

3. Примеры описания заинтересованных лиц

- Заказчик: Заказчик заинтересован в успешной реализации проекта, чтобы удовлетворить потребности бизнеса.

- Пользователь: Пользователь хочет, чтобы система была удобной и функциональной, чтобы облегчить свою работу.

- Разработчик: Разработчик заинтересован в четких требованиях и сроках, чтобы обеспечить качественную реализацию проекта.

- Менеджер проекта: Менеджер проекта стремится к своевременной доставке и управлению рисками, чтобы минимизировать возможные проблемы.

- Администратор: Администратор хочет обеспечить поддержку и администрирование системы, чтобы она работала без сбоев.

- Тестировщик: Тестировщик заинтересован в качестве и стабильности системы, чтобы избежать ошибок и проблем после запуска.

- Бизнес-аналитик Бизнес-аналитик хочет, чтобы система соответствовала бизнес-требованиям и помогала в принятии решений.

- Клиенты: Клиенты ожидают, что система будет удовлетворять их потребности и обеспечивать положительный опыт использования.

Пример:

| Имя/Роль | Интересы | Влияние | Уровень вовлеченности | Стратегия взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Успешная реализация системы учета успеваемости | Высокий | Высокий | Регулярные встречи и отчеты |
| Преподаватель | Удобство в вводе и анализе успеваемости студентов | Высокий | Средний | Опросы и тестирование |
| Студент | Прозрачность оценивания и доступ к своим оценкам | Средний | Низкий | Обратная связь и опросы |
| Разработчик | Четкие требования и сроки | Высокий | Высокий | Совещания по планированию |
| Менеджер проекта | Своевременная доставка и управление рисками | Высокий | Высокий | Еженедельные статусы |
| Администратор | Поддержка и администрирование системы | Средний | Низкий | Обучение и документация |
| Тестировщик | Качество и стабильность системы | Средний | Средний | Регулярные тестирования и обратная связь |
| Бизнес-аналитик | Соответствие системы бизнес-требованиям | Высокий | Средний | Совещания по требованиям |
| Родители | Информация о успеваемости и прогрессе студентов | Низкий | Низкий | Опросы и отчеты |

Гипотезы проблем.

Гипотезы проблем и проблемы проекта — это два связанных, но различных понятия, которые помогают в процессе разработки и внедрения решений. Проблемы проекта

Проблемы проекта — это конкретные трудности или недостатки, с которыми сталкиваются участники проекта. Они могут быть связаны с процессами, ресурсами, технологиями или взаимодействием между заинтересованными сторонами. Проблемы определяют, что именно нужно решить, и служат основой для разработки решений.

Примеры проблем:

- Неэффективный учет успеваемости студентов.

- Нехватка времени на обработку данных.

- Отсутствие интегрированных решений для анализа успеваемости.

Гипотезы проблем

Гипотезы проблем — это предположения о том, как можно решить выявленные проблемы. Они формулируются на основе анализа текущей ситуации и служат основой для дальнейших действий, таких как исследование потребностей, разработка прототипов и тестирование решений. Гипотезы помогают определить, какие изменения могут привести к улучшению ситуации.

Примеры гипотез:

- Если будет разработана новая система учета успеваемости студентов, то это сократит время на получение информации и упростит процесс создания приказов.

- Если команда разработчиков создаст автоматизированную систему, то это повысит точность информации и улучшит качество услуг.

Основные отличия

- Суть: Проблемы описывают текущее состояние и трудности, тогда как гипотезы предлагают возможные решения или изменения, которые могут улучшить ситуацию.

- Фокус: Проблемы фокусируются на недостатках и трудностях, а гипотезы — на потенциальных решениях и их последствиях.

- Использование: Проблемы служат основой для формулирования гипотез, а гипотезы направляют дальнейшие действия по исследованию и разработке.

Формулировка гипотез

1. Персона / У кого возникла проблема

Персона — это конкретная группа пользователей, для которой вы разрабатываете систему. Например:

- Преподаватели

- Студенты

- Администраторы

2. Проблема/ Что является проблемой

Действие, активность или некое поведение персоны, которое представляет для него проблему. То, что не даёт персоне достигать результата, к которому она стремится.

Например:

- Преподаватели не могут эффективно отслеживать успеваемость студентов.

- Студенты не получают своевременную обратную связь о своих оценках.

3. Причина/ Что является причиной проблемы

Причина — это фактор, который приводит к возникновению проблемы. Возможные варианты причины проблемы. Как правило, именно в них и заключается гипотеза решения. Для одной проблемы может быть указанонесколько возможных причин.

Например:

- Отсутствие интегрированной системы для сбора и анализа данных об успеваемости.

- Нехватка времени у преподавателей для ручного отслеживания успеваемости.

4. Мотивация

Мотивация — это то, что побуждает персонажа решить проблему.

Например:

- - Преподаватели хотят улучшить качество обучения и повысить успеваемость студентов.

- - Студенты хотят понимать свои слабые места и улучшать свои результаты.

Пример структуры гипотезы:

- Персона: Студент, изучающий дисциплину "Разработка и анализ требований".

- Проблема: Студенты не понимают, как правильно формулировать требования к программному обеспечению.

- Причина: Недостаток практических примеров и недостаточное внимание к реальным кейсам в учебном процессе.

- Мотивация: Студенты хотят успешно сдать экзамены и получить практические навыки, которые помогут им в будущей карьере.

Матрица для составления гипотез проблем:

| Персона | Проблема | Причина | Мотивация | Гипотеза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Студенты не понимают, как правильно формулировать требования к программному обеспечению | Недостаток практических примеров и недостаточное внимание к реальным кейсам в учебном процессе | Студенты хотят успешно сдать экзамены и получить практические навыки, которые помогут им в будущей карьере | Если в учебный процесс будут внедрены практические примеры и реальные кейсы, то студенты смогут лучше формулировать требования к программному обеспечению и, как следствие, повысить свои оценки |
| Преподаватель | Студенты не вовлечены в процесс обучения | Отсутствие интерактивных методов обучения | Повышение качества обучения | Если преподаватели начнут использовать интерактивные методы обучения, то уровень вовлеченности студентов возрастет, что приведет к улучшению их успеваемости. |
| Работодатель | ¦ Выпускники не готовы к реальным проектам | Недостаток практики в учебной программе | Нужда в квалифицированных специалистах | Если учебные заведения будут сотрудничать с работодателями для создания практических стажировок, то выпускники будут лучше подготовлены к реальным проектам. |
| Менеджер проекта | Неправильно сформулированные требования | Непонимание важности требований на начальном этапе | Успешная реализация проектов | Если менеджеры проектов будут обучены важности правильной формулировки требований на начальном этапе, то это приведет к снижению количества неправильно сформулированных требований и, как следствие, к успешной реализации проектов. |

Как использовать матрицу:

- Заполните матрицу: Определите различные персонажи, с которыми вы работаете, и заполните соответствующие проблемы, причины и мотивации.

- Анализируйте: Посмотрите на заполненные ячейки и определите, какие проблемы наиболее критичны и требуют внимания.

- Формулируйте гипотезы: На основе анализа создайте гипотезы, которые можно проверить в ходе дальнейшего исследования или эксперимента.

| Персона | Проблема | Причина | Мотивация | Гипотеза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проректор по образовательной деятельности | Неэффективный учет успеваемости студентов | Отсутствие автоматизированной системы для учета экзаменов и зачетов | Повышение эффективности работы учебного заведения и улучшение качества предоставляемой информации | Если будет разработана и внедрена новая система учета успеваемости студентов, то это позволит сократить время на получение информации о результатах экзаменов и зачетов, а также упростит процесс создания приказов на начисление стипендий и отчисление студентов, что в свою очередь повысит общую эффективность работы университета. |
| Руководитель IT-компании | Нехватка времени на обработку и анализ данных об успеваемости студентов | Ручные процессы и отсутствие интегрированных решений | Увеличение производительности команды и улучшение качества предоставляемых услуг | Если команда разработчиков создаст автоматизированную систему учета успеваемости студентов, то это позволит значительно сократить время на обработку данных и повысить точность информации, что приведет к улучшению качества услуг, предоставляемых университету, и увеличению удовлетворенности клиентов. |

Матрица пользовательских историй

1. Основные категории

- Персона (кто это?)

- Цель (что хочет сделать пользователь?)

- Причина (почему это важно для пользователя?)

- Критерии приемлемости (как мы узнаем, что история выполнена?)

2. Структура матрицы

| Персона | Цель | Причина | Критерии приемлемости |
| --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель | Хочу отслеживать успеваемость студентов | Чтобы улучшить качество обучения | Могу видеть оценки студентов в одном месте |
| Студент | Хочу получать уведомления о новых оценках | Чтобы быть в курсе своих успехов | Получаю уведомление сразу после выставления оценки |
| Администратор | Хочу генерировать отчеты о успеваемости | Чтобы делать аналитику и принимать решения | Могу создать отчет по классам, по предметам и по срокам |

3. Примеры пользовательских историй

- Как преподаватель, я хочу отслеживать успеваемость студентов, чтобы улучшить качество обучения.

- Как студент, я хочу получать уведомления о новых оценках, чтобы быть в курсе своих успехов.

- Как администратор, я хочу генерировать отчеты об успеваемости, чтобы делать аналитику и принимать более обоснованные решения.

Пользовательские истории.

Пользовательские истории- порядок работы

- Сбор требований: Команда разработчиков проводит интервью с заказчиком и другими заинтересованными сторонами, чтобы понять их потребности и ожидания. Это может включать обсуждения, опросы и мозговые штурмы.

- Формулирование пользовательских историй: На основе собранной информации команда создает пользовательские истории, используя стандартный шаблон. Каждая история должна четко определять тип пользователя, действие, которое он хочет выполнить, и цель или выгоду от этого действия.

- Приоритизация: Команда оценивает важность каждой пользовательской истории и приоритизирует их, чтобы сосредоточиться на наиболее критических функциях в первую очередь.

- Добавление критериев приемки: Для каждой пользовательской истории определяются критерии приемки, которые помогут понять, когда история будет считаться завершенной.

- Рецензирование и уточнение: Пользовательские истории обсуждаются с командой и заинтересованными сторонами для обеспечения их ясности и соответствия ожиданиям.

- Документация: Все пользовательские истории документируются и хранятся в доступном месте для команды.

User Story (пользовательская история) — это короткое описание того, какую задачу пользователь хочет решить с помощью продукта и какую ценность он при этом получает.

Основные шаги по составлению пользовательских историй:

1. Определение формата пользовательской истории

Формула пользовательской истории (User Story):

«Как [роль или тип пользователя], я хочу [действие или результат], чтобы [ценность или выгода]».

В формуле:

- Роль или категория пользователей («Как»). Нужно представить конкретного человека, который будет использовать продукт.

- Действие («Я хочу»). Это то, что пользователь хочет сделать с помощью продукта.

- Ценность («Чтобы»). Это то, какую выгоду получит пользователь от описанного действия.

Пример: «Как покупатель, я хочу фильтровать товары по цене, чтобы быстрее найти подходящие варианты и не тратить время на лишний просмотр».

Здесь:

- Кто: покупатель (то есть мы представляем конкретного человека, который будет использовать продукт).

- Что: фильтровать товары по цене (это действие, которое пользователь хочет сделать).

- Зачем: чтобы быстрее найти нужный товар (вот она ценность, здесь становится понятно, что пользователь экономит время и усилия).

### Как правильно писать User Story?

1. Определить роль пользователя:

- Кто именно ваш пользователь?

- Покупатель?

- Зарегистрированный клиент?

- Гость, который просто зашёл на сайт?

- Автор контента, который будет писать статьи?

- Администратор, который будет управлять чем-то?

Чем точнее вы поймёте, для кого эта история, тем лучше. Просто «пользователь» — это слишком расплывчато.

Пример: «Как зарегистрированный покупатель, я хочу видеть историю моих предыдущих заказов, чтобы при повторном заказе не искать товар заново.»

2. Чётко описать действие:

- Что конкретно делает человек в продукте?

Фильтрует товары, ищет по ключевому слову, добавляет товар в корзину, редактирует описание, заказывает доставку, создаёт заметку, и так далее. Главное — это должно быть понятное, конкретное действие.

Пример: «Как читатель новостного портала, я хочу сортировать статьи по дате, чтобы видеть самые свежие новости.»

3. Выделить ценность:

- Зачем это нужно?

- В чём пользу для человека?

Ценность — ключевой элемент User Story, отличающий её от простого требования. Без ценности вы просто добавляете функцию ради функции.

Пример:

«Как покупатель, я хочу получить уведомление о скидках на товары в моей корзине, чтобы не пропустить выгодную цену и сэкономить деньги.»

## Примеры хороших User Story

- «Как водитель, я хочу получать уведомление о заторах на маршруте, чтобы вовремя выбрать объездной путь и сэкономить время.»

  - Здесь сразу понятно: водитель (роль), уведомление о заторах (действие/функция), ценность — экономия времени.

- «Как зарегистрированный пользователь интернет-банка, я хочу видеть детальную выписку по транзакциям за последние 3 месяца, чтобы контролировать свои расходы и не выходить за рамки бюджета.»

  - Ясно, что это за пользователь, что он хочет (выписку по транзакциям) и зачем (контроль расходов).

- «Как продавец на онлайн-маркете, я хочу получать статистику по продажам, чтобы понимать, какие товары продаются лучше всего и планировать ассортимент.»

  - Ценность в понимании ассортимента и оптимизации продаж.

## Примеры плохих User Story (и как их исправить)

- «Добавить фильтр по цене.»

  - Что не так: непонятно, кто это будет использовать и зачем.

  - Что можно сделать: «Как покупатель, я хочу фильтровать товары по цене, чтобы быстрее найти подходящие варианты и не просматривать ненужный ассортимент.»

- 2. «Как пользователь, я хочу все возможности, чтобы было круто.»

Что не так: слишком общее, непонятно, какие возможности и в чём ценность.

Что можно сделать: вместо этого лучше сделать несколько конкретных историй. Например:

- «Как читатель, я хочу сортировать статьи по популярности, чтобы видеть, что чаще всего читают другие.»

- «Как покупатель, я хочу искать товары по названию, чтобы не тратить время на просмотр категорий.»

- 3. «Как админ, я хочу иметь полный контроль над системой, чтобы всё было хорошо.»

  - Что не так: «полный контроль» — это слишком широкое понятие, непонятно, что именно нужно.

  - Что можно сделать: разбейте на отдельные истории:

«Как администратор, я хочу просматривать список новых пользователей, чтобы отслеживать рост аудитории.»

«Как администратор, я хочу иметь возможность блокировать пользователей, нарушающих правила, чтобы поддерживать порядок в системе.»

### Критерии качества для User Story

Принципы: INVEST:

- Independent (независимая): историю можно реализовать отдельно от других, по возможности.

- Negotiable (обсуждаемая): это не высеченный в камне документ, а основа для диалога и уточнений.

- Valuable (ценная): она должна приносить ценность пользователю. Без ценности — какая в ней нужда?

- Estimab le (оцениваемая): вы должны примерно понимать, сколько усилий и времени потребуется на реализацию. Если непонятно, история слишком размыта.

- Small (небольшая): не делайте историю гигантской. Лучше разбить на несколько маленьких, понятных историй.

- Testable (тестируемая): должно быть ясно, как проверить, что история выполнена корректно.

Например, если вы берёте историю «Как покупатель, я хочу сортировать товары по рейтингу, чтобы видеть самые популярные», её легко проверить: сортировка либо работает правильно, либо нет. А если история звучит как «Я хочу, чтобы всё было классно», то её и протестировать невозможно.

### Ошибки при работе с User Story

Несмотря на всю простоту концепции, начинающие команды часто допускают ошибки.

- Слишком технические истории:

«Как разработчик, я хочу добавить колонку в таблицу, чтобы система работала.» Это не User Story. Это техническая задача. Пользователь не знает и не хочет знать про колонки в таблице. Если без этого шага нельзя реализовать важную для пользователя историю — укажите его отдельно или сделайте внутреннюю задачу для команды.

- Слишком общие и длинные истории:

Если ваша User Story звучит как «Как пользователь, я хочу иметь идеальную систему для всех возможных сценариев, чтобы всегда быть счастливым» — вы ничего не поймёте из этого. Разбейте историю на несколько конкретных шагов. Нужно понимать, что конкретно пользователь хочет сделать, а не «всё и сразу».

- Отсутствие ценности:

«Как пользователь, я хочу нажать на кнопку, чтобы нажать на кнопку.» Это бессмысленно. Если нет ценности, история не нужна. Спросите себя: в чём польза для человека?

### User Story Mapping: формируем видение продукта

Представьте, что вы составили длинный перечень пользовательских историй для вашего приложения. Вы знаете, что покупатель хочет фильтровать товары, просматривать отзывы, сохранять корзину, видеть историю заказов и ещё кучу всего. Здорово, что у вас есть такой набор осмысленных историй.

Но теперь другой вызов: как из этих отдельных кусочков сложить целостное представление о продукте? Как понять, какой у пользователя будет маршрут, в каком порядке он пользуется функциями и что является основным скелетом продукта, а что — дополнительными «украшениями»?

Именно для этого и используется user story mapping.

Это метод визуализации вашего продукта в виде карты, на которой истории раскладываются не просто списком, а в соответствии с последовательностью действий пользователя и приоритетами. Если user story — это кирпичики, то user story mapping — это план того, как эти кирпичики сложить в удобное здание.

### Что такое User Story Mapping?

User story mapping — это способ упорядочить user stories в виде карты, отражающей путь пользователя от начала и до достижения цели в вашем продукте.

Представьте, что вы чертите горизонтальную линию (или, лучше сказать, «хребет»), на которой отмечаете ключевые шаги пользовательского сценария. Под каждым шагом вы раскладываете соответствующие user stories — те функции и возможности, которые позволяют пользователю успешно пройти этот этап.

В итоге получается что-то вроде карты, где сверху вниз можно видеть слои приоритетов (самое важное — в верхней части, дополнительные и менее критичные вещи — ниже), а слева направо — ключевые шаги, которые пользователь совершает последовательно.

Таким образом, user story mapping помогает ответить на вопросы:

- Как выглядит путь пользователя?

- Какие шаги являются основными для достижения цели?

- Какие истории критичны для минимального работающего продукта (MVP), а какие можно добавить позже?

### Как построить User Story Map?

- Определите Backbone (основной сценарий продукта):

Начните с попытки описать сценарий использования продукта. Если у вас интернет-магазин, это может быть цепочка шагов: «Поиск товара» → «Просмотр деталей» → «Добавление в корзину» → «Оплата» → «Подтверждение заказа». Для приложения по доставке еды: «Выбор ресторана» → «Поиск блюда» → «Добавление в корзину» → «Оплата» → «Отслеживание заказа».

- Раскладка user stories под каждым шагом:

Теперь под каждым шагом вы начинаете вывешивать user stories, которые относятся к этому этапу. Например, под «Поиск товара» могут быть истории вроде:

- «Как покупатель, я хочу фильтровать товары по цене, чтобы не тратить время на ненужные варианты.»

- «Как покупатель, я хочу искать товары по названию, чтобы быстро находить конкретный продукт.»

- «Как покупатель, я хочу просматривать категории, чтобы ориентироваться в ассортименте.»

- Приоритизация по вертикали:

Когда все истории разложены, вы упорядочиваете их по важности сверху вниз. Самые критичные для начального продукта идут наверх. Менее важные — вниз. Верхняя «строка» историй под каждым шагом образует тот набор, который нужен, чтобы продукт заработал и давал ценность пользователю с самого начала. Это и будет ваш MVP.

- Оценка целостности и полноты:

Когда у вас есть карта, сделайте шаг назад и посмотрите на неё целиком. Видите ли вы связный путь? Есть ли критические пробелы? Может быть, какой-то шаг без историй, или наоборот, слишком много историй на каком-то этапе, а на другом — пусто? Обсуждайте это с командой.

- Уточнение и адаптация:

User story map — живой инструмент. По мере того, как вы получаете обратную связь от пользователей, узнаёте новые детали или меняются приоритеты бизнеса, вы можете корректировать карту, перемещать истории, удалять одни и добавлять другие. Эта гибкость — ключевое преимущество.

## Пример

Допустим, вы делаете приложение для заказа такси.

Backbone (сценарий):

- Открыть приложение

- Выбрать точку отправления

- Выбрать точку назначения

- Выбрать тип такси (эконом, комфорт, бизнес)

- Подтвердить заказ

- Отслеживать машину

- Оплатить поездку

Под «Выбрать точку отправления» вы разложите истории:

- «Как пассажир, я хочу автоматически определять свою геопозицию, чтобы не вводить адрес вручную.»

- «Как пассажир, я хочу выбирать адрес из списка недавних мест, чтобы быстрее начать заказ.»

- «Как пассажир, я хочу вводить адрес вручную, чтобы уточнить место, если геопозиция неточна.»

Далее вы приоритизируете: возможно, автоопределение геопозиции — критичная функция для старта, а выбор из списка недавних мест можно добавить позже.

Смотрим всю карту: есть основные шаги, есть набор историй под каждым шагом. Сверху — то, без чего приложение не имеет смысла (например, определение геопозиции и возможность ввести адрес). Ниже — дополнительные улучшения (история недавних мест).

### Ошибки в User Story Mapping

- Смешивание разных ролей и сценариев в один поток:

Допустим, у вас есть роли «покупатель» и «администратор». Не стоит сливать их истории в одну карту. Лучше сделать две карты или чётко разделить сценарии. Иначе вы получите хаос и потеряете стройную логику пользовательского пути.

- Отсутствие приоритизации:

Если вы просто свалили все истории в кучу под каждым шагом, не расставив по важности, вы не получите преимущество user story mapping. Главный смысл — понять, что надо сделать в первую очередь, а что подождёт.

- Слишком детализированные технические истории:

User story mapping — это всё же инструмент для понимания ценности и пользовательского пути. Оставьте детали о том, как именно реализовать фильтр или интеграцию с платежной системой, для других артефактов. На карте вы должны фокусироваться на пользовательских действиях и ценности.

- Путаница в основном сценарии:

Backbone должен отражать ключевой сценарий достижения цели пользователем. Если вы намешаете туда несвязанные шаги, карта станет непонятной. Тщательно определите главный маршрут, по которому идёт пользователь, и разложите истории под ним.

Критерии приемки

Критерии приемки — это набор условий, которые должны быть выполнены, чтобы пользовательская история считалась завершенной и удовлетворяющей требованиям. Они помогают команде разработки и заказчику согласовать, что именно будет считаться успешным выполнением задачи. Критерии приемки могут включать функциональные и нефункциональные требования, а также условия, которые должны быть выполнены для проверки работоспособности.

Примеры критериев приемки:

- Функциональные критерии:

  - Пользователь может успешно зарегистрироваться в системе, введя все необходимые данные.

  - После регистрации пользователь получает подтверждение на электронную почту.

- Нефункциональные критерии:

  - Время загрузки страницы не превышает 2 секунд.

  - Система должна поддерживать не менее 1000 одновременных пользователей.

- Критерии безопасности:

  - Все данные пользователей должны быть зашифрованы при передаче.

  - Система должна защищать от SQL-инъекций.

- Критерии совместимости:

  - Приложение должно корректно отображаться на всех современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari).

Примеры критерии приемки для кейса

Как преподаватель, я хочу иметь возможность выставлять оценки студентам, чтобы фиксировать их успеваемость.

Критерии приемки:

- Преподаватель может выбрать курс и увидеть список студентов.

- Преподаватель может выставлять оценки по каждому студенту.

- Система сохраняет выставленные оценки и отображает их в электронном виде.

Как преподаватель, я хочу иметь возможность добавлять комментарии к оценкам, чтобы предоставить дополнительную обратную связь студентам.

Критерии приемки:

- Преподаватель может добавлять комментарии к каждой оценке.

- Комментарии сохраняются и отображаются вместе с оценками.

Как преподаватель, я хочу иметь возможность редактировать выставленные оценки, чтобы исправлять ошибки.

Критерии приемки:

- Преподаватель может редактировать ранее выставленные оценки.

- Изменения сохраняются и отображаются в системе.

- Система ведет историю изменений оценок.

Как администратор, я хочу иметь возможность генерировать отчеты по успеваемости студентов, чтобы анализировать результаты.

Критерии приемки:

- Администратор может выбирать период для анализа успеваемости.

- Система генерирует отчеты по успеваемости в формате PDF или Excel.

- Отчеты содержат средние оценки, количество студентов и другие статистические данные.

Как сотрудник отдела кадров, я хочу иметь возможность составлять приказы на основе успеваемости студентов, чтобы управлять академической деятельностью.

Критерии приемки:

- Система предоставляет возможность формировать шаблоны приказов на основе данных об успеваемости.

- Сотрудник может заполнять необходимые поля и генерировать приказ в формате документа.

- Приказ содержит актуальные данные о студентах и их успеваемости.

Как администратор, я хочу иметь возможность управлять доступом к системе, чтобы обеспечить безопасность данных.

Критерии приемки:

- Администратор может добавлять и удалять пользователей.

- Система поддерживает разные уровни доступа для преподавателей, администраторов и сотрудников отдела кадров.

Как преподаватель, я хочу иметь доступ к истории успеваемости студентов, чтобы отслеживать их прогресс.

Критерии приемки:

- Преподаватель может просматривать историю оценок каждого студента.

- Система отображает изменения оценок и комментарии.

Как сотрудник отдела кадров, я хочу иметь возможность получать уведомления о низкой успеваемости студентов, чтобы вовремя реагировать на проблемы.

Критерии приемки:

- Система отправляет уведомления о студентах с низкими оценками.

- Уведомления могут быть настроены по различным критериям (например, средняя оценка ниже определенного порога).

Как пользователь, я хочу, чтобы интерфейс системы был интуитивно понятным, чтобы быстро осваивать его без дополнительного обучения.

Критерии приемки:

- Интерфейс системы должен быть простым и логичным.

- Пользователи могут легко находить необходимые функции и информацию.

Как администратор, я хочу, чтобы система могла интегрироваться с другими образовательными платформами, чтобы упростить процесс обмена данными.

Критерии приемки:

- Система поддерживает интеграцию с существующими базами данных студентов и системами управления обучением.

- Данные могут синхронизироваться автоматически.